АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2015                                                                       №261

О внесении изменений в паспорт

муниципальной программы

«Программа модернизации систем

водоснабжения и водоотведения

города Карабаново на 2014-2017 гг»

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в паспорт муниципальной программы «Программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Карабаново на 2014-2017 гг», утвержденный постановлением администрации города Карабаново от 19.08.2013 № 183 «Об утверждении муниципальной программы «Программа  модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Карабаново на 2014-2016гг»  изложив в новой редакции согласно приложению  к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования город Карабаново (http://городкарабаново.рф)

Глава города                                                                                     Н.Е.Помехина

Приложение

к постановлению администрации

города Карабаново

от 01.09.2015 №261

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения

города Карабаново на 2014-2017 гг»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения г. Карабаново на 2014-2017 гг» |
| --- | --- |
| Законодательная база для разработки программы | Федеральный закон №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 05.04.2013.г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Федеральный закон №261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» |
| Заказчик программы | Администрация г. Карабаново Александровского района Владимирской области |
| Основные разработчики программы | Администрация г. Карабаново, ООО «ВодКанал» |
| Цели и задачи программы | Улучшение системы водоотведения города Использование энергосберегающих технологий |
| Целевые индикаторы и показатели | Снижение затрат на электроэнергию до 60 тыс.кВт Экономия до 220 тыс.руб |
| Срок реализации программы | 2014-2017 годы |
| Объем финансирования программы | 600 000,00 руб, из них: в 2014г.- 0,0тыс.руб в 2015г.- 0,0 тыс.руб в 2016г.- 300,0 тыс.руб. в 2017г.- 300,0 тыс.руб. |
| Источники финансирования программы | Бюджетные средства |
| Ожидаемые результаты выполнения программы | Снижение затрат на электроэнергию, увеличение срока службы оборудования |
| Контроль за ходом и реализацией программы | Администрация г. Карабаново Александровского района Владимирской области |

ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

АНАЛИЗ ЕЕ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ

В настоящее время в городе Карабаново в системах водоотведения установлены мощные приводы насосного оборудования. Большую долю производственных затрат ООО «ВодКанал» составляют расходы на электроэнергию.

Мировая и отечественная инженерная практика показывает, что наибольший экономический эффект при реализации программ энергосбережения даёт оснащение сетей и коммуникаций частотно-регулируемыми приводами.

Линии  водоотведения имеют износ  80%,  что не обеспечивает комфортных условий для жизни и деятельности населения города.  Они нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.

В связи с нехваткой  собственных  средств у предприятия, решение вышеуказанной проблемы возможно только с помощью принятия программы по модернизации систем водоотведения города.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ.

Главными целями Программы являются:

- Улучшение системы водоотведения города

- Использование энергосберегающих технологий

Реализация Программы осуществляется в 2014-2017 гг. в три этапа:

1 этап – 2014год-  0,0 тыс.руб

2 этап – 2015год-  0,0  тыс.руб

3 этап – 2016 год-  300,0 тыс.руб

4 этап – 2017 год-  300,0 тыс.руб

Общий объем финансирования программы на 2014-2017 гг  составляет  600000,00 руб.

Программа разрабатывается на среднесрочный период с возможной ежегодной или ежеквартальной корректировкой.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Улучшение системы водоснабжения и водоотведения города, а также городских очистных сооружений включают в себя мероприятия по модернизации существующей системы водоснабжения и водоотведения.

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Обьем финансирования (тыс.руб.) | В том числе за счет средств | Исполнители-ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемые результаты (количественные и качественные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местного бюджета | Внебюджетных источников |  |  |
| 1.Установка системы управления вентилятором аэрации на основе преобразователя частоты | 2014 г. | - | - | -- | ООО «Вод-Канал» | Экономия 60 тыс. кВт 220,0 тыс. руб/год |
| 2. Установка системы обеззараживания стоков ультрафиолетом (1-я очередь) | 2015 г. | - | - | -- | ООО «Вод-Канал» | Улучшение качества сточной воды, сбрасываемой в водный обьект |
| 3. Установка системы обеззараживания стоков ультрафиолетом (2-я очередь) | 2016 г. | 300,0 | 300,0 | -- | ООО «Вод-Канал» | Улучшение качества сточной воды, сбрасываемой в водный обьект |
| 4. Прокладка новых канализационных линий взамен изношенных | 2017 г. | 300,0 | 300,0 | -- | ООО «Вод-Канал» | Повышение надежности системы водоотведения города |

МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,

ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

К реализации Программы привлекаются муниципальные казенные предприятия, предприятия, организации всех форм собственности и т.д. Формы и методы реализации Программы определяются муниципальным заказчиком, которым является администрация  города Карабаново.

Заказчик осуществляет управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения, обеспечивают эффективное использование выделенных средств. Заказчик формирует заявки на проведение конкурсов, запросов котировок на выполнение работ, оказание услуг по каждому программному  мероприятию, оформляет муниципальные контракты и заявки на финансирование  выполненных работ.

Объем финансирования Программы определяется решением  городского Совета депутатов о городском бюджете. При сокращении объемов бюджетного финансирования муниципальный заказчик определяет первоочередные мероприятия Программы.

При необходимости муниципальный заказчик вносит в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации Программы, ее продлению и завершению.

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит снизить затраты на электроэнергию до 60 тыс. кВт в год, в денежном выражении до  220,0 тыс.руб/год.

В  результате реализации программных мероприятий будут обеспечены:

- Снижение затрат на водоснабжение города;

- Повышение качества и устойчивости функционирования системы водоснабжения города;

- Повышение качества и устойчивости функционирования очистных сооружений города;

- Использование энергосберегающих технологий.

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Реализация Муниципальной программы «Программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Карабаново на 2014-2017 гг» позволяет:

- Привести в надлежащее техническое состояние важную часть системы            водоотведения и очистки стоков.

- Повысить экономию энергоресурсов.