АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.10.2016                                               №  304

Об утверждении сводных годовых планов

ремонтов источников  тепловой энергии,

тепловых сетей, систем горячего

водоснабжения, холодного водоснабжения

и водоотведения в г. Карабаново на 2017 год

| В соответствии с Федеральным Законом «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ и Федеральным Законом «О водоснабжении и водоотведении» 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии,  тепловых сетей, объектов централизованной системы горячего водоснабжения на 2017 год (Приложение 1).

- Утвердить сводный годовой план ремонтов объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2017 год (Приложение 2).

- Рекомендовать организациям, эксплуатирующим источники тепловой энергии, тепловые сети, системы горячего водоснабжения (ООО «Теплосеть», ООО «Теплоэнерго»), холодного водоснабжения и водоотведения (ООО ВодКанал») представлять ежегодно до 31 марта в администрацию города Карабаново информацию о выполнении ремонтов этого оборудования за прошедший год.

- Отделу ЖКХ МКУ «Дирекция жизнеобеспечения населения» г. Карабаново довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Л.В. Евграфьеву.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Карабаново.

Глава города                                                                                             Н.Е. Помехина

Приложение 1

к постановлению администрации

города Карабаново

от 06.10. 2016 г. №  304

Сводный годовой план вывода в плановый ремонт

источников тепловой энергии и тепловых сетей объектов централизованной системы горячего водоснабжения на 2017 год

| Наименование источника тепловой энергии | Оборудование, требующее ремонта | Сроки проведения ремонта | Вид ремонта | Кол-во потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Отопление | Котлы № 1,2,3,4,5 | 01.05.2017-14.09.2017 | плановый | 0 |
|  | ГВС | Котлы № 6,7 | 01.06.2017-14.06.2017 | плановый | Жителей-653 |
| Котельная №2 | Отопление | Котлы № 1,2,3,4,5 | 01.05.2017-14.09.2017 | плановый | 0 |
|  | ГВС | Котел № 6 | 27.06.2017-10.07.2017 | плановый | Жителей-118, детский дом |
| Котельная №3 | Отопление | Котлы № 3,4,5,6,7 | 01.05.2017-14.09.2017 | плановый | 0 |
|  | ГВС | Котлы № 1,2 | 11.07.2017-24.07.2017 | плановый | Жителей-402 |
| Котельная №4 | Отопление | Котлы № 1,2,3,4,5,6 | 01.05.2017-14.09.2017 | плановый | 0 |
| Котельная Больницы | Отопление | Котлы № 3,4,5 | 01.05.2017-14.09.2017 | плановый | 0 |
|  | ГВС | Котлы № 1,2 | 01.06.2017-14.06.2017 | плановый | Жителей-190, Больница |
| Котельная Школы | Отопление | Котлы № 1,2 | 13.05.2017-26.09.2017 | плановый | 0 |
| Котельная ЦКК | Отопление | Котлы № 2,3 | 01.05.2017-14.09.2017 | плановый | 0 |
|  | ГВС | Котел № 1 | 01.08.2017-13.08.2017 | плановый | Жителей-5748, Детсады № 28, 29, 30 |

Приложение 2

к постановлению администрации

города Карабаново

от 06.10. 2016 г. №  304

Сводный годовой план вывода в плановый ремонт

централизованной системы холодного водоснабжения на 2017 год

| Объект вывода на ремонт | Адрес, место проведения работ | Про-тяжен-ность | Сроки проведения ремонта | Кол-во потребителей, водоснабжение которых будет ограничено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод | Ул. Строительная | 320 м | Июнь 2017 г. | 421 |
| Водопровод | Ж/д тупик | 27 м | Июль 2017 г. | 33 |
| Водопровод | Ул. Текстильщиков, д. | 150 м | Август2017 г. | 90 |