АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2014                                                №   356

О  внесение изменений в паспорт

муниципальной программы

«Благоустройство территории

г. Карабаново на 2014-2017 гг»

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в паспорт муниципальной программы «Благоустройство территории г. Карабаново  на 2014-2017 гг», утвержденный постановлением администрации города Карабаново от 22.08.2013 № 186 «Об утверждении   муниципальной   программы «Благоустройство            территории   г. Карабаново на 2014-2017гг»  изложив в новой редакции согласно приложению  к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования город Карабаново (karabanovo-info.ru)

Глава города                                                                               Н.Е.Помехина

Приложение

к постановлению администрации

города Карабаново

от 29.12.2014 № 35б

# Муниципальная  программа

# «Благоустройство территории

# г. Карабаново на 2014-2017гг.»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Благоустройство территории г. Карабаново на 2014-2017гг.»

(общие положения)

Данная программа  является продолжением муниципальной  целевой программы «Комплексная программа благоустройства г. Карабаново на 2011-2013гг», благодаря которой было восстановлено около 25% планируемых к восстановлению объектов  благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования г. Карабаново, обеспечивающих, комфортные условия для жизни и деятельности местного населения.  Состояние  остальных 75% автобусных павильонов , контейнерных площадок, уличных урн, пешеходных переходов, дорожных знаков и других социально значимых объектов и их составляющих  -- не удовлетворительное.

| Наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории г. Карабаново на 2014-2017гг.» |
| --- | --- |
| Законодательная база для разработки программы | - Федеральный закон № 131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации». - Федеральный закон от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - Решение Совета народных депутатов г. Карабаново № 28 от 29.08.2012г. «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования г. Карабаново Александровского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на нем объектов». |
| Заказчик программы | Администрация города Карабаново Александровского района Владимирской области. |  |
| Основные разработчики программы | Администрация города Карабаново Александровского района Владимирской области. |
| Исполнители мероприятий Программы | Организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством. |
| Цели и задачи Программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования г. Карабаново. - Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенного пункта г. Карабаново. – Совершенствование эстетического вида территории муниципального образования , создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. - Активизация работ по благоустройству территории муниципального образования. - Развитие и поддержка инициатив жителей населенного пункта по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий. - Повышение общего уровня благоустройства муниципального образования город Карабаново. |
| Сроки реализации Программы и суммы | Всего: 6030575-00 рублей в том числе: 2014 год – 1.483.889-00 рублей 2015 год – 1.401.190-00 рублей 2016 год – 1.545.496-00 рублей 2017 год – 1.600.000-00 рублей |
| Источники финансирования Программы | Средства бюджета города Карабаново |
| Ожидаемые результаты выполнения Программы | Повышение уровня санитарного содержания и благоустройства территории г. Карабаново |
| Контроль за ходом и реализацией Программы | Администрация города Карабаново Александровского района Владимирской области |

Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния

1.   Благоустройство территории

Благоустройство территории включает в себя устройство тротуаров, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха.  Благоустройством  занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо  продолжать комплексное благоустройство поселения.

Установка современных автобусных павильонов, пешеходных переходов и других дорожных знаков улучшат  ситуацию на дорогах города, увеличат безопасность пешеходов.

2.   Озеленение

Зеленые зоны, за небольшим исключением, не подвергаются  постоянному уходу,

недостаточно благоустроены, не имеют  поливочного водопровода, эксплуатация их

бесконтрольна.  При нормативе  10м²  зеленых насаждений на  одного горожанина приходится  7м².

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений

имеют неудовлетворительное  состояние :  недостаточно благоустроены, нуждаются в  постоянном уходе, их эксплуатация не контролируется.

Необходимо систематическое ухаживание за  существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка  аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, посадка саженцев,  разбивка клумб.

Причины такого положения  прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству , недостаточном участии в этой работе  жителей  муниципального образования, учащихся,  трудящихся предприятий, недостаточности  средств, определяемых  ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия  участников, принимающих участие в решении  данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

3.  Привлечение жителей к участию в решении   проблем благоустройства

Одной из  проблем благоустройства населенных  пунктов является негативное отношение жителей  к элементам благоустройства:  создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенного пункта на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2014-2017 годов необходимо организовать  и провести:

-- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «за лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений, учащихся;

--  различные  конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории, мест отдыха.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, любить природу.

В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на перечисленные цели, проблемы комплексного благоустройства города остаются острыми. Их решение возможно только с помощью принятия программы по комплексному благоустройству города.

4.   Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления программой

К реализации Программы привлекаются муниципальные казенные предприятия, предприятия, организации всех форм собственности и т.д.

Формы и методы реализации Программы  определяются муниципальными заказчиками. Муниципальным заказчиком Программы является  администрация города Карабаново.

Заказчик осуществляет управление реализацией Программы и контроль за ее ходом, обеспечивает эффективное использование выделенных средств.

Заказчик формирует заявки на проведение конкурсов, запросов котировок на выполнение работ, оказание услуг по каждому программному мероприятию.

Оформляет муниципальные контракты и заявки на финансирование выполненных работ.

Объем финансирования Программы ежегодно определяется решением Совета народных депутатов о городском бюджете.

При сокращении объемов бюджетного финансирования  муниципальный заказчик определяет первоочередные мероприятия Программы.

При необходимости муниципальный заказчик вносит в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации Программы  ее продлению и завершению.

5.    Оценка социально-экономической и экологической эффективности программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит заложить основы системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни горожан, отвечающей требованиям и статусу города Карабаново и достичь многостороннего социально-экономического эффекта во многих сферах жизни города .

В результате реализации программных мероприятий будут обеспечены:

-  снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха;

-  упорядочение площади зеленых насаждений;

-  увеличение привлекательности и улучшение эстетического оформления зон отдыха, территорий общего пользования.

Основные цели и задачи Программы

Сроки ее реализации

Главной целью программы является:

-- создание системного комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни горожан, отвечающей требованиям и статусу города Карабаново;

-- привлечение предприятий, организаций , жителей города к участию в решении проблем благоустройства города;

-- организация взаимодействия между предприятиями, организациями при решении вопросов благоустройства города.

Поставленная цель может быть достигнута при условии реализации комплексного благоустройства, озеленения территорий города.

Устройство пешеходных переходов:

| Адрес пешеходного перехода | Количество | Сумма | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Улица Мира 2 | 1 | 26000-00 | 2014 год |
| Улица Мира 32 | 1 | 26000-00 | 2014 год |
| Улица Торговая | 1 | 26000-00 | 2015 год |
| Улица Вокзальная | 1 | 26000-00 | 2015 год |
| Улица Совхозная | 1 | 26000-00 | 2016 год |
| Улица Победы 4 | 1 | 26000-00 | 2017 год |
| ИТОГО: | 6 | 1560000-00 |  |

Установка урн для мелкого мусора на центральных улицах и площадях:

| Адрес установки урн | Количество | Сумма | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Улица Мира | 20 | 102000-00 | 2014 год |
| Улица Лермонтова | 10 | 51000-00 | 2015 год |
| Площадь Лермонтова | 10 | 51000-00 | 2015 год |
| Площадь Победы | 10 | 51000-00 | 2016 год |
| Улица Гагарина | 5 | 25500-00 | 2016 год |
| Улица Мира | 20 | 102000-00 | 2017 год |
| ИТОГО: | 75 | 382500-00 |  |

Установка дорожных знаков:

100 единиц  х  5300-00     =    530000-00 руб. в том числе

35  единиц  х  5300-00     =     185500-00 руб.  2014 год

35  единиц  х  5300-00     =     185500-00 руб.  2015 год

30  единиц  х  5300-00     =     159000-00 руб.  2016 год

100  единиц  х  5300-00     =   530000-00 руб.  2017 год

Спиливание и кронирование деревьев

| Улицы города | Спиливание деревьев | Кронирование | Дорожные знаки | ИТОГО | сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма |  |  |
| ЛЕСО-ПАРКОВАЯ ЗОНА |
| пл. Ленина со стороны реки | 23 | 67308.12 | 54 | 15800,4 |  |  | 83108.52 | 2015 |
| пл. Ленина со стороны пруда | 18 | 52675.92 | 31 | 9070.6 |  |  | 61746.52 | 2015 |
| ул Лермонтова д.8 | 14 | 40970.16 | 17 | 4974.2 |  |  | 45944.36 | 2014 |
| ул Садовая д.3 | 27 | 79013.88 | 25 | 7315 |  |  | 86328.88 | 2016 |
| ул Чулкова | 14 | 40970.16 | 34 | 9948.4 |  |  | 50918.56 | 2014 |
| ул Вокзальная | 7 | 19076,64 | 5 | 1463 |  |  | 20539,64 | 2017 |
| Пл. Ленина со стороны реки | 30 | 82671,38 | 30 | 8778 |  |  | 91449,38 | 2017 |
| пл. Ленина со стороны пруда | 30 | 82671,38 | 30 | 8778 |  |  | 91449,38 | 2017 |
| ИТОГО: | 122 | 465357,64 | 161 | 66127,6 |  |  | 531485,24 |  |

| Улицы города | Спиливание деревьев | Коронирование | ИТОГО | сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во | сумма | кол-во | сумма |  |  |
| ПРИДОРОЖНЫЕ ЗОНЫ |
| Александровская | 8 | 52211.52 | 25 | 52315 | 104526.52 | 2014 |
| Иванова | 0 | 0 | 9 | 18833.4 | 18833.4 | 2014 |
| Первомайская | 4 | 26105.76 | 25 | 52315 | 78420.76 | 2014 |
| Карпова | 5 | 32632.2 | 12 | 25111.2 | 57743.4 | 2014 |
| Вокзальная | 8 | 52211.52 | 17 | 35574.2 | 87785.72 | 2015 |
| Почтовая | 5 | 32632.2 | 11 | 23018.6 | 55650.8 | 2015 |
| Мира | 11 | 71790.84 | 53 | 110907.8 | 182698.64 | 2015 |
| Чулкова | 13 | 84843.72 | 9 | 18833.4 | 103677.12 | 2016 |
| Красногорская | 8 | 52211.52 | 0 | 0 | 52211.52 | 2016 |
| Победы | 14 | 91370.16 | 9 | 18833.4 | 110203.56 | 2016 |
| Маяковского | 2 | 13052.88 | 0 | 0 | 13052.88 | 2016 |
| Ногина | 15 | 97896.6 | 17 | 35574.2 | 133470.8 | 2016 |
| Гагарина | 23 | 150108.1 | 21 | 43944.6 | 194052.7 | 2016 |
| Часовина | 20 | 130528,8 | 20 | 41852 | 172380,8 | 2017 |
| Мира | 20 | 130528,8 | 20 | 41852 | 172380,8 | 2017 |
| ИТОГО: | 156 | 1018124,62 | 248 | 518964,8 | 1537089,42 |  |
| Устройство и реконструкция автобусных остановок Адреса Кол-во Цена за ед.руб. Сумма руб Сроки выполнения ул. Торговая 2 98300 196600 2014 ул. Вокзальная 2 98300 196600 2014 ул. Мира 2 2 98300 196600 2015 ул. Мира 32 1 98300 98300 2015 ул. Совхозная 2 98300 196600 2016 ул. Торговая 2 98300 196600 2017 ИТОГО 11 1081300 Капитальный ремонт контейнерных площадок |  |  |  |
| Адреса | Кирпичная кладка | Асфальтирование 20м2 | Итого на восстановление | срок выполнения |
| ул.Маяковского | 78600 | 20000 | 98600 | 2014 |
| ул. Мира 14 | 78600 | 20000 | 98600 | 2014 |
| ул. Вокзальная 9 | 78600 | 20000 | 98600 | 2014 |
| ул. 2-ая Школьная 3 | 78600 | 20000 | 98600 | 2015 |
| Больничный городок | 78600 | 20000 | 98600 | 2015 |
| ул. Мира 2 | 78600 | 20000 | 98600 | 2015 |
| ул Комсомольская | 78600 | 20000 | 98600 | 2016 |
| ул. Ж/Д тупик | 78600 | 20000 | 98600 | 2016 |
| ул. Совхозная | 78600 | 20000 | 98600 | 2016 |
| ул. Лермонтова 8 | 78600 | 20000 | 98600 | 2016 |
| Ул. Чулкова д.5 | 78600 | 20000 | 98600 | 2017 |
| Ул Чулкова д 7 | 78600 | 20000 | 98600 | 2017 |
| ИТОГО | 943200 | 200000 | 1183200 |  |

№    Наименование мероприятия      Год    Сумма финансирования

1     Установка новогодней ели        2014           99,0 тыс. руб.

1   этап    2014год  --   1.483.889-00

2   этап    2015год  --   1.401.190-00

3   этап    2016год  --   1.545.496-00

4  этап     2017год  --   1.600.000-00

Программа разрабатывается на среднесрочный период с возможной ежегодной, ежеквартальной корректировкой.