Приложение № 1

к постановлению

администрации города Карабаново

от 08.04.2024 г. № 137

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды»**

**город Карабаново**

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

«**Формирование современной городской среды»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование современной городской среды» |
| Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации, которым утверждена соответствующая по целям программа федерального уровня | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  2. Постановление правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».  3. Приказ Минстроя России от 21.02.2017г. №114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2017 год».  4. Приказ Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 06.04.2017г. №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы».  5. Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 №1710 (в последней редакции от 24.07.2021) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".  6. Постановление Администрации Владимирской области от 30.08.2017 №758 «Об утверждении государственной программы Владимирской области "Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области на 2018 – 2022 годы». |
| Заказчик программы | Администрация города Карабаново |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное Казенное Учреждение «Дирекция жизнеобеспечения населения» города Карабаново (далее – МКУ «ДЖН») |
| Участники Программы | Администрация города Карабаново; граждане, их объединения; заинтересованные лица; управляющие организации; общественные организации; подрядные организации. |
| Цели Программы | - повышение качества и комфорта городской среды на территории города Карабаново;  - реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей;  - повышение качеств современной городской среды;  - совершенствования уровня и организация благоустройства дворовых территории многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки;  - благоустройство дворовых территорий МКД города Карабаново (далее – муниципальное образование);  - развитие общественных территорий муниципального образования |
| Задачи Программы | - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования;  - обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  - проведение ремонта и обеспечение благоустройства дворовых территорий МКД;  - организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях МКД;  - повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования;  - проведение ремонта и обустройства мест массового отдыха. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;  - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;  - доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;  - доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;  - доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования;  - повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2018-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Прогнозируемый общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, составляет – **74583,23514** тыс. руб. (было 53616,37801 тыс. руб.\*), в том числе:  Федеральный бюджет – **48638,17704** тыс. руб. (было 42787,18559 тыс. руб.) \*  Областной бюджет – **20551,05055** тыс. руб. (было 5994,042 тыс. руб.) \*  Местный бюджет – **4059,98793** тыс. руб. (было 3673,18793 тыс. руб.) \*  Средства граждан – **13334,01962** тыс. руб. (было 1161,96249 тыс. руб.) \*  \*Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджетов всех уровней.  На **2018** год: всего – **5105,76991** тыс. руб. в т.ч.  Федеральный бюджет – **4286,70795** тыс. руб.;  Областной бюджет – **529,81784** тыс. руб.;  Местный бюджет – **253,50136** тыс. руб.;  Средства граждан – **35,74276** тыс. руб.  На **2019** год: всего – **6026,52063** тыс. руб. в т.ч.  Федеральный бюджет – **5610,69070** тыс. руб.;  Областной бюджет – **114,50390** тыс. руб.;  Местный бюджет – **301,32603** тыс. руб.;  На **2020** год: всего – **8805,85634** тыс. руб. в т.ч.  Федеральный бюджет – **7090,79659** тыс. руб.;  Областной бюджет – **670,7105** тыс. руб.;  Местный бюджет – **614,34747** тыс. руб.;  Средства граждан – **430,00178** тыс. руб.  На **2021** год: всего – **9320,01053** тыс. руб. в т.ч.  Федеральный бюджет – **6723,682** тыс. руб.;  Областной бюджет – **1834,11811** тыс. руб.;  Местный бюджет – **762,21042** тыс. руб.;  На **2022** год: всего – **9273,96271** тыс. руб. в т.ч.  Федеральный бюджет – **5957,22343** тыс. руб.;  Областной бюджет – **2158,37657** тыс. руб.;  Местный бюджет – **835,00265** тыс. руб.;  Средства граждан – **323,36006** тыс. руб.  из них:  За счет средств премирования победителей областного конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муниципальных образований Владимирской области:  - 2056,00 тыс. руб., в том числе:  - областной бюджет – 1665,00 тыс. руб.,  - местный бюджет – 391,00 тыс. руб.  На **2023** год: всего – **7557,45789** тыс. руб. в т.ч.  Федеральный бюджет – **6185,07463** тыс. руб.;  Областной бюджет – **545,02537** тыс. руб.;  Местный бюджет – **454,5** тыс. руб.;  Средства граждан – **372,85789** тыс. руб.  На **2024** год: всего – **28493,65713** тыс. руб. (было **7526,8** тыс. руб.) в т.ч.  Из них:  Федеральный бюджет – **12784,00174** тыс. руб. (было **6933,01029** тыс. руб.);  Областной бюджет – **14698,49826** тыс. руб. (было **141,48971** тыс. руб.);  Местный бюджет – **839,1** тыс. руб. (было **452,3**тыс. руб.)  Средства граждан – **172,05713** тыс. руб. (было 0 тыс. руб.)  На **2025** год: всего – **0** тыс. руб.  Федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;  Областной бюджет – 0 тыс. руб.;  Местный бюджет – 0 тыс. руб.  Средства граждан – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты  реализации Программы | - увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;  - увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;  - увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;  - создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;  - увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД;  - благоустройство территорий общественных территорий муниципального образования;  - улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования;  - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% |

\* Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджетов различных уровней на очередной финансовый год и плановый период.

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании**

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В муниципальном образовании насчитывается 121 многоквартирный дом. 84 общих дворовых территории.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) составляет 0,5%.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 70-80-х годах прошлого столетия. Внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим и эксплуатационным требованиям. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах города.

Необходимость благоустройства территорий продиктована на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм (далее МАФ) и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни жителей города.

Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий муниципального образования позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территорий, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета города.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

**2. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы**

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий муниципального образования входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

\* архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

\* размещение оборудования спортивно-игровых и детских площадок, ограждений и прочего.

Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается дизайн - проект, а при необходимости - рабочий проект.

Основными задачами Программы являются:

- выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

- выполнение ремонта общественных территорий муниципального образования;

- приоритетное направление социально-экономического развития г. Карабаново.

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;

- доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;

- доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;

- количество общественных территорий муниципального образования, в отношении которых проведены работы по благоустройству;

- доля общественных территорий муниципального образования, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества общественных территорий муниципального образования;

- повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении №1 к Программе.

**3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;

- обеспечение комфортности проживания жителей;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

**4. Объем средств, необходимых на реализацию Программы**

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 74583,23514 тыс. руб. Из них: Ремонт дворовых территорий 6342,7 тыс. руб., Ремонт прилегающих территорий 14452,1 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета 48638,17704 тыс. руб., областного бюджета 20551,05055 тыс. руб., местного бюджета 4059,98793 тыс. руб. и средств граждан 133344,01962 тыс. руб. на условиях софинансирования. Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по годам и по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении №5 к настоящей Программе.

**5.** **Перечень мероприятий Программы**

Основные мероприятия программы:

- создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в мероприятия по благоустройству территорий муниципального образования город Карабаново Александровского района Владимирской области;

- обеспечение комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования город Карабаново Александровского района Владимирской области;

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками указанных домов об их благоустройстве не позднее 2025 года в соответствии с требованиями, утвержденными в правилах благоустройства.

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий муниципального образования формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень мероприятий программы представлен в приложении №2 к настоящей Программе.

По результатам мониторинга Программы допускается включение дополнительных мероприятий при условии обеспечения их финансирования из бюджетов различного уровня и внебюджетных источников.

**6. Срок реализации настоящей Программы**

Реализация Программы предусмотрена в 2018-2025г. без выделения этапов.

**7.** **Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД.**

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

а) минимального перечня работ (к минимальному перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовой территории):

- ремонт дворовых проездов;

- установка освещения;

- установка скамеек, урн для мусора.

*Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | **Наименование объекта благоустройства, цена (руб.)** | **Визуализация** |
| **Уличное освещение:** | | |
| 1 | Светодиодный светильник Радуга-060-СУК-02-311-66  Цена: 10500 руб. |  |
| 2 | Железобетонные опоры освещения  СВ 9,5 -2а гран.  9500х165х240  Цена: 4899 руб. |  |
| **Скамьи** | | |
| 1 | Лавочка Парковая - 2  1900х140х40 мм  Цена: 5200 руб.  (с установкой) |  |
| 2 | Лавочка без спинки ЭКО  1900 x 500 x 500 мм  Цена: 5156 руб.  (с установкой) |  |
| **Урны** | | |
| 1 | Урна «Трапеция»  200 x 400 x 850 мм  Цена: 3220 руб.  (с установкой) |  |
| 2 | Урна «Квадратная»  200 x 400 x 850 мм  Цена: 3077 руб.  (с установкой) |  |

б) дополнительного перечня работ (Приложение №10):

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- устройство автомобильных парковок;

- устройство и обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;

- озеленение территории;

- установка ограждений;

- иные виды работ.

Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается дизайн-проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

Перечни адресов многоквартирных домов, на дворовых территориях которых планируется проведение работ по благоустройству, утверждаются постановлением администрации города Карабаново путем включения адресов в план мероприятий на год реализации муниципальной Программы, в пределах выделенных средств, и на основании результатов комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц. (Отбор дворовых территорий производится общественными комиссиями согласно Положения).

Нормативная стоимость работ определяется с использованием сметного метода, исходя из федеральных единичных расценок, установленных для Владимирской области. Количество дворов, на территориях которых планируется проведение работ по благоустройству, уточняется по результатам выполнения проектно-сметных расчетов и исключительно в пределах выделенных лимитов в целях реализации мероприятий Программы.

**8.** **Механизм реализации Программы**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы является реализация мер в области повышения уровня современной и комфортной городской среды, активизации работ по благоустройству территории города Карабаново.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации города Карабаново. Заказчиком муниципальной программы является администрация города Карабаново. Разработчиком и исполнителем программы является МКУ «Дирекция жизнеобеспечения населения».

Исполнитель Программы осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД и общественных территорий для включения их в адресные перечни;

- представляет заявки Общественной комиссии, созданной постановлением администрации города Карабаново от 21.07.2017г. №224 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в Программу, Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заявителей о включении общественной территории в Программу, Положения об общественной комиссии по обсуждению проекта Программы, рассмотрения и проведения оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в Программу»;

- обеспечивает возможность проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды», в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием единой федеральной платформы для проведения онлайн голосования граждан;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресных перечней дворовых территорий МКД (Приложение №6) и общественных территорий (Приложение №7).

Перечни дворовых территорий МКД и общественных территорий утверждаются постановлением администрации города Карабаново, после проведения их отбора в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города Карабаново от 21.07.2017г. №224 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 гг.», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в Программу, Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заявителей о включении общественной территории в Программу, Положения об общественной комиссии по обсуждению проекта Программы, рассмотрения и проведения оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в Программу».

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями, осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которой срок заключения таких соглашений продлевается в срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

План реализации Программы представлен в приложении №4 к Программе.

Программой предусмотрена работа с собственниками (пользователями) (юридические лица и индивидуальные предприниматели) недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков по приведению данного имущества в состояние, соответствующее требованиям утверждённых Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Карабаново, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов (далее – Правила благоустройства территорий) за счёт средств указанных лиц. Адресный перечень объектов, которые подлежат благоустройству за счёт средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определяется в соответствии с заключёнными соглашениями между администрацией города Карабаново и собственниками (пользователями), гарантирующие приведение в соответствие Правила благоустройства территорий в срок до 2024 года.

Форма адресного перечня объектов недвижимого имущества­, включая объекты незавершенного строительства ­и земельных участков, ­находящихся в собственности­, пользовании (­юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), представлена в приложении №9 к Программе.

Помимо реализации мероприятий Программой предусмотрена работа Исполнителя по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (собственниками (пользователями) земельных участков), а также с владельцами объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, об их благоустройстве не позднее последнего года реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями «Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории МО г. Карабаново, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» (далее-Правила благоустройства территорий) за счёт средств указанных лиц.

Исполнитель вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Исполнитель вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

При реализации Программы Исполнитель имеет право проводить мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

**9. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и общественной территории в Программу**

Включение дворовой территории многоквартирных домов и общественной территории в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц в Программу исходя из даты предоставления таких предложений при условии соответствия установленным требованиям в Порядке, утвержденным постановлением администрации города Карабаново от 21.07.2017г. №224 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в Программу, Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заявителей о включении общественной территории в Программу, Положения об общественной комиссии по обсуждению проекта Программы, рассмотрения и проведения оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в Программу».

**10. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства**

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства территории, включенной в Программу с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории осуществляется в соответствии с Порядками, утвержденными постановлениями администрации города Карабаново от 21.07.2017г. №224 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в Программу, Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заявителей о включении общественной территории в программу, Положения об общественной комиссии по обсуждению проекта Программы, рассмотрения и проведения оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в Программу» и от 24.07.2017г. №227 Об утверждении Порядка разработки дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной территории для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды».

**11.** **Механизм аккумулирования, расходования средств заинтересованных лиц.**

Механизм аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц регламентируется Решением совета народных депутатов города Карабаново от 26.07.2017г. №47 «Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную Программу «Формирование современной городской среды». После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем собственников жилья расчета сметной стоимости работ согласно проекту администрация заключает с представителями заинтересованных лиц принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий соглашение, ­ в котором указывается объект благоустройства реквизиты для перечисления средств определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета­, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, обязательно финансовое участие граждан:

* Объем денежных средств­ подлежащих перечислению заинтересованными лицами по минимальному перечню работ ­определяется в соответствии со сметным расчетом по основному перечню работ и составляет не менее­ 5% процента от общей стоимости работ по минимальному перечню работ.
* Объем денежных средств,­ подлежащих перечислению заинтересованными лицами по дополнительному перечню работ­ определяется в соответствии со сметным расчетом по дополнительному перечню работ ­и составляет не менее­ 20% от общей стоимости остальных работ по дополнительному перечню работ.

Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от­ 05.04.2013г. №­44-ФЗ­ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,­ работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, ­а также с учетом стоимости фактически выполненных работ».­

В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории администрация муниципального образования город Карабаново заключает соглашение с заинтересованными лицами (представителем заинтересованных лиц), принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Обязательным условием включения в Программу дворовой территории устанавливается трудовое участие собственников помещений многоквартирного дома в виде субботников по уборке мусора, озеленению благоустроенной территории.

**12. Прогноз конечных результатов реализации программы**

В результате реализации программы планируется увеличение доли благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования.

**13. Порядок и методика оценки эффективности**

**муниципальной программы**

Эффективность использования средств в отчетном финансовом году оценивается исходя из уровня достижения целевых показателей и индикаторов реализации муниципальных программ.

Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов и определяется по формуле:

1 n Xф

Э = ---- ∑ ------- **Х 100%**

n i=1 Хi

где:

n - количество целевых показателей и индикаторов;

Xф - фактически достигнутое количественное значение i-го целевого показателя или индикатора;

Xi - планируемое значение i-го целевого показателя или индикатора.

**14. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы**

В рамках реализации программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач программы:

1. Недостаточное ресурсное обеспечение программы. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском;

2. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией программы, низким качеством общественного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией программы.

3. Иные риски, которые могут препятствовать выполнению программы.

В случае наступления рисков программа подлежит корректировке.

**15. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы**

Ожидаемый социально-экономический эффект:

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к участию в Программе;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к участию в Программе;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- благоустройство дворовых территорий;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, благоустройства дворовых территорий;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб;

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя**  **(индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей** | | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Количество благоустроенных дворовых территорий (с нарастающим итогом) | Ед. | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий | тыс. кв. м | 5,3 | 5,3 | 16,8 | 16,8 | 23,3 | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 2,48 | 2,48 | 5,79 | 5,79 | 8,26 | 10,74 | 10,74 | 10,74 |
| Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования | % | 3,1 | 3,1 | 14,4 | 14,4 | 19,0 | 21,13 | 21,13 | 21,13 |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | тыс. кв. м | 20,9 | 17,03 | 0 | 25,15 | 20,9 | 0 | 0 | 0 |
| Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 32,7 | 59,3 | 0 | 65,91 | 72,5 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Основные направления реализации** | **Связь с показателями Программы** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** |  | |  |  |
| Задача 1. проведение ремонта и обустройства дворовых территории МКД | | | | | | | | |
| 1.1. Разработка дизайн–проектов и проектно–сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД | Администрация города Карабаново | 2018 | до отмены действия муниципальной программы | 30 локально – сметных расчета | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | Количество проектов благоустройства дворовых территорий |
| 1.2. Проведение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация города Карабаново | 2018 | до отмены действия муниципальной программы | качественный ремонт дворовых территорий | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 1.3. Разработка дизайн–проектов и проектно–сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД, проверка локальных-сметных расчетов | Администрация города Карабаново | 2022 | до отмены действия муниципальной программы | Проверка 1 локально – сметного расчета на 3 дворовых территории (ул. Победы д.4, ул. Западная д.4 и д.6) на сумму 5040,0 руб. | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | Количество проек-тов благоустройства дворовых территорий |
| 1.4. Разработка проектно–сметной документации за счет добровольных пожертвований | Администрация города Карабаново | 2022 | до отмены действия муниципальной программы | локально – сметный расчет на дворовые территории на сумму 14700,0 руб. за счет добровольных пожертвований и софинансирования из областного бюджета | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | Количество проек-тов благоустройства дворовых территорий |
| 1.5. Разработка проектно–сметной документации за счет добровольных пожертвований | Администрация города Карабаново | 2023 | до отмены действия муниципальной программы | локально – сметный расчет на дворовые территории на сумму 20300,0 руб. за счет добровольных пожертвований и софинансирования из областного бюджета | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | Количество проек-тов благоустройства дворовых территорий |
| Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД | | | | | | | | |
| 2.1. Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД | Администрация города Карабаново | 2018 | до отмены действия муниципальной программы | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной  программы | Количество проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| Задача 3. проведение ремонта и обустройства общественных территорий | | | | | | | | |
| 3.1. Разработка дизайн–проекта и проектно–сметной документации на благоустройство общественных территорий | Администрация города Карабаново | 2018 | до отмены действия муниципальной программы | 3 локально–сметных расчета | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | Количество проектов благоустройства общественных территорий |
| 3.2. Проведение благоустройства общественных территорий | Администрация города Карабаново | 2018 | до отмены действия муниципальной программы | качественный ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров, установка МАФ | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 3.3. Разработка дизайн–проектов и проектно–сметной документации на выполнение ремонта общественных территорий, проверка локальных-сметных расчетов | Администрация города Карабаново | 2022 | до отмены действия муниципальной программы | проверка 2-х локально–сметных расчетов на 1 общественную территорию (скейт площадки и воркаута на сумму 4900 руб., освещения воркаута на сумму 4900 руб.) | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | Количество проек-тов благоустройства общественных территорий |
| Задача 4. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территории | | | | | | | | |
| 4.1. Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству общественных территорий | Администрация города Карабаново | 2018 | до отмены действия муниципальной программы | | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству общественных территорий | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной  программы | Участие население в обсуждении проектов благоустройства общественных территорий |
| 4.2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий | Администрация города Карабаново | 2018 | до отмены действия муниципальной программы | | доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной  программы | Участие заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий |
| 4.3. Проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием цифровой платформы. | Администрация города Карабаново | 2021 | до отмены действия муниципальной программы | | доля граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в электронной форме в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в т. ч. с использованием цифровой платформы составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной  программы | Участие заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий |
| Задача 5. Осуществление строительного контроля за выполнением работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | | | | | | | | |
| 5.1. Осуществление контроля соблюдения сроков и качества выполнения работ в ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». | Администрация города Карабаново | 2022 | до отмены действия муниципальной программы | | Осуществление строгого контроля соблюдения сроков и качества выполнения работ (на сумму 50 000 руб. на дворовые территории и на 20 000 руб. на скейт площадку и воркаут). | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной  программы | Качественная реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий |
| 5.2. Осуществление контроля соблюдения сроков и качества выполнения работ в ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». | Администрация города Карабаново | 2023 | до отмены действия муниципальной программы | | Осуществление строгого контроля соблюдения сроков и качества выполнения работ (на сумму 80 000 руб. на дворовые территории). | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной  программы | Качественная реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

**План реализации Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события (дата)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2018-2025 г.г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2018** | | | | **2019** | | | | **2020** | | | | **2021** | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | | **2025** | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| **Контрольное событие № 1** | Подготовка и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий | Администрация города Карабаново | до 1 марта |  |  |  | до 1 марта |  |  |  | до 1 марта |  |  |  |  |  |  |  | до 1 марта |  |  |  | до 1 марта |  |  |  | до 1 марта |  |  |  | до 1 марта |  |  |  |
| **Контрольное событие №2** | Подготовка и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Администрация города Карабаново | до 1 марта |  |  |  | до 1 марта |  |  |  |  |  |  |  | до 1 марта |  |  |  | до 1 марта |  |  |  | до 1 марта |  |  |  | до 1 марта |  |  |  | до 1 марта |  |  |  |
| **Контрольное событие №3** | Благоустройство дворовых  территорий многоквартирных домов | Администрация города Карабаново |  |  | до 15 сентября |  |  |  | до 15 сентября |  |  |  | до 15 сентября |  |  |  |  |  |  |  | до 15 сентября |  |  |  | до 15 сентября |  |  |  | до 15 сентября |  |  |  | до 15 сентября |  |
| **Контрольное событие №4** | Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | Администрация города Карабаново |  |  |  | до 1 ноября |  |  |  | до 1 ноября |  |  |  |  |  |  |  | до 1 ноября |  |  |  | до 1 ноября |  |  |  | до 1 ноября |  |  |  | до 1 ноября |  |  |  | до 1 ноября |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

**Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | | | | | | |
| **за весь период** | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Всего, | 74583,23514 | 5105,76991 | 6026,52063 | 8805,85634 | 9320,01053 | 9273,96271 | 7557,45789 | 28493,65713 | 0 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | 48638,17704 | 4286,70795 | 5610,69070 | 7090,79659 | 6723,682 | 5957,22343 | 6185,07463 | 12784,00174 | 0 |
| областной бюджет | 20551,05055 | 529,81784 | 114,50390 | 670,7105 | 1834,11811 | 2158,37657 | 545,02537 | 14698,49826 | 0 |
| местный бюджет | 4059,98793 | 253,50136 | 301,32603 | 614,34747 | 762,21042 | 835,00265 | 454,5 | 839,1 | 0 |
| внебюджетные источники | 1334,01962 | 35,74276 | - | 430,00178 | - | 323,36006 | 372,85789 | 172,05713 | - |

\* Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджетов различных уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

**Предварительный перечень дворовых территорий**

**планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень | Площадь дворовой территории кв.м. | Доля финансового участия граждан, % | Перечень мероприятий | Ориентировочная стоимость |
| 1 | Ул. Гагарина, д. 6 | 1263,0 | **-** | Благоустройство дворовой территории | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |
| 2 | Ул. Западная, д.4 | 6256,0 | **-** | Благоустройство дворовой территории | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |
| 3 | Ул. Западная, д. 7 | 2065,0 | В соответствии с протоколом | Благоустройство дворовой территории | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |
| 4 | Ул. Западная д.8 | 4358,0 | В соответствии с протоколом | Благоустройство дворовой территории | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |
| 5 | Ул. Комсомольская, д. 1 | 1080,0 | В соответствии с протоколом | Благоустройство дворовой территории | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |
| 6 | Ул. Лермонтова, д. 6 | 3173,0 | - | Благоустройство дворовой территории | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |
| 7 | пл. Лермонтова д.14 | 5674,0 | В соответствии с протоколом | Благоустройство дворовой территории | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |
| 8 | Ул. Маяковского д.3 | 921,0 | В соответствии с протоколом | Благоустройство дворовой территории | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |
| 9 | Ул. Маяковского д.9 | 930,0 | - | Благоустройство дворовой территории | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |
| 10 | Ул. Маяковского д.10 | 606,0 | - | Благоустройство дворовой территории | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |
| 11 | Ул. Маяковского д.13 | 936,0 | - | Благоустройство дворовой территории | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |
| 12 | Ул. Маяковского, д. 14 | 925,0 | В соответствии с протоколом | Благоустройство дворовой территории | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |
| 13 | Ул. Мира д.2 | 1352,0 | - | Благоустройство дворовой территории | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |
| 14 | Ул. Мира д.3 | 725.0 | В соответствии с протоколом | Благоустройство дворовой территории | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |
| 15 | Ул. Мира д. 4 | 1018,0 | - | Благоустройство дворовой территории | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |
| 16 | Ул. Мира д.7 | 3652,0 |  | Благоустройство дворовой территории | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |
| 17 | Ул. Мира д.8 | 1058,0 | - | Благоустройство дворовой территории | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |
| 18 | Ул. Мира, д. 22 | 1354,0 | В соответствии с протоколом | Благоустройство дворовой территории | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |
| 19 | Ул. Мира, д. 26 | 6003,0 |  | Благоустройство дворовой территории | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |
| 20 | Ул. Мира, д. 32 | 6533,0 | В соответствии с протоколом | Благоустройство дворовой территории | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |
| 21 | Ул. Почтовая, д. 19 | 802,0 | В соответствии с протоколом | Благоустройство дворовой территории | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |
| 22 | Ул. Почтовая, д. 21 | 3831,0 | В соответствии с протоколом | Благоустройство дворовой территории | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |
| 23 | Ул. Садовая, д. 8 | 739,0 | В соответствии с протоколом | Благоустройство дворовой территории | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |

**Перечень дворовых территорий**

**принятых к благоустройству в рамках муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень | Площадь дворовой территории кв. м. | Доля финансового участия граждан, % | Перечень мероприятий | Стоимость (тыс. руб.) |
| 2018 г. | | | | | | |
| 1 | ул. Победы, д. 4а | 1989,0 | 1 | Благоустройство дворовой территории | 1 359,28385 |
| 2 | ул. Западная, д.9 | 1985,0 | 1 | Благоустройство дворовой территории | 1 144,05416 |
| 3 | ул. Западная, д.5а | 1343,0 | 1 | Благоустройство дворовой территории | 1 070,938 |
| 2020 г. | | | | | | |
| 4 | ул. Победы, д. 8 и 8а | 4625 | 5 | Благоустройство дворовой территории | 4817,08038 |
| 5 | ул. Текстильщиков, д.1 | 3365,0 | 5 | Благоустройство дворовой территории | 1312,43481 |
| 6 | ул. Текстильщиков, д.3 | 1652,0 | 5 | Благоустройство дворовой территории | 1386,04261 |
| 7 | ул. Текстильщиков, д.5 | 1852,0 | 5 | Благоустройство дворовой территории | 1084,47776 |
| 2022 г. | | | | | | |
| 8 | ул. Победы, д. 4 | 1018,0 | 5 | Благоустройство дворовой территории | 1866,930 |
| 9 | ул. Западная, д.4 | 4938,6 | 5 | Благоустройство дворовой территории | 2176,310 |
| 10 | ул. Западная, д.6 | 587,0 | 5 | Благоустройство дворовой территории | 1836,034 |
| 2023 г. | | | | | | |
| 11 | ул. Чулкова, д. 5\*\*\* | 7066,0 | 5 | Благоустройство дворовой территории.  \*\*\*Территория фактически благоустроена в 2022г. с оплатой в 2023г. из лимитов 2023г. | 2343,143 |
| 12 | ул. Победы, д. 6 | 4000,0 | 5 | Благоустройство дворовой территории | 2999,999 |
| 13 | пл. Лермонтова д.2 | 800,0 | 5 | Благоустройство дворовой территории | 1 516,52562 |
| 2024 г. | | | | | |
| 14 | ул. Мира д.32 | 6533,0 | 5 | Благоустройство дворовой территории | 3441,14263 |
| 15 | пл. Лермонтова д. 9 | 3318,0 | 5 | Благоустройство дворовой территории | 3146,454 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

**Перечень общественных территорий**

**планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование общественной территории** | **Расположение общественной территории** | **Перечень мероприятий** | **Целевой показатель** | | **Дата проведения работ** | **Ориентировочная стоимость** |
| тыс.  кв.м. | Количество |
| 1 | Парк культуры и отдыха | ул. Мира, д.1а | Благоустройство территории | 20,924 | 1 | Определяется комиссией после утверждения дизайн-проекта и сметной документации | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |
| 2 | Сквер и площадь Лермонтова | площадь Лермонтова напротив здания школы №8 | Благоустройство территории | 10,700 | 1 | Определяется комиссией после утверждения дизайн-проекта и сметной документации | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |
| 3 | Сквер площади Первомайская и лестница с пешеходной зоной у городского пруда | площадь Первомайская | Благоустройство территории | 21,800 | 1 | Определяется комиссией после утверждения дизайн-проекта и сметной документации | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |
| 4 | Детская спортивная площадка по ул. Полевой | ул. Полевая пос. Молодежный | Установка детской – спортивной площадки | 4,23 | 1 | Определяется комиссией после утверждения дизайн-проекта и сметной документации | после утверждения дизайн-проекта и сметной документации |

**Перечень общественных территорий принятых к благоустройству в рамках муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | Расположение общественной территории | Перечень мероприятий | Целевой показатель | | Дата проведения работ | Ориентировочная стоимость |
| тыс.  кв.м. | Количество |
| **2018г.** | | | | | | | | |
| 1 | Парк культуры и отдыха  (I этап) | ул. Мира, д.1а | Благоустройство территории | 20,924 | 1 | Август – сентябрь 2018г. | 1593,012 |
| **2019г.** | | | | | | | | |
| 2 | Площадь Лермонтова | площадь Лермонтова (напротив здания школы №8) | Благоустройство территории | 17,035 | 1 | июнь – декабрь 2019г. | 6026,52063 |
| **2021г.** | | | | | | | | |
| 3 | Парк культуры и отдыха  (II этап) | ул. Мира, д.1а | Благоустройство территории | 20,924 | 1 | Март – август 2021г. | 6861,420 |
| 4 | Парк культуры и отдыха (продолжение II этапа) | ул. Мира, д.1а | Текущий ремонт тротуарной плитки и бордюров | 20,924 | 1 | Сентябрь 2021г. | 686,142 |
| 5 | Детская спортивная площадка по ул. Полевой (I этап) | ул. Полевая пос. Молодежный | Установка детской – спортивной площадки | 4,23 | 1 | Сентябрь-ноябрь 2021 г. | 1100,06853 |
| **2022г.** | | | | | | | | |
| 6 | Парк культуры и отдыха - устройство скейт-площадки и  воркаута (3 этап) | Владимирская область, Александровский район, г. Карабаново, ул. Мира №1а | обустройство скейт-площадки и  воркаута, установка освещения | 20,924 | 1 | Апрель – сентябрь 2022г. | 2055,95041 |
| 7 | Покрытие двора | Владимирская область, Александровский район, г. Карабаново, ул. Победы д. 6 | Благоустройство дворовой территории | 4000,0 | 1 | Май-июнь 2023 г. | 2759,783 |
| 8 | Покрытие двора | Владимирская область, Александровский район, г. Карабаново, ул. Лермонтова д. 2 | Благоустройство дворовой территории | 800,0 | 1 | Июнь-июль 2023 | 1516525,62 |

**Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству на средства победителя конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий среди муниципальных образований Владимирской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | Расположение общественной территории | Планируемые виды работ | Целевой показатель | | Дата проведения работ | Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий, руб. | | | | |
| тыс.  кв. м. | Количество | всего | в том числе | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| **2022г.** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Парк культуры и отдыха - устройство скейт-площадки и воркаута (3 этап) | Владимирская область, Александровский район, г. Карабаново, ул. Мира №1а | обустройство скейт-площадки и воркаута, установка освещения | 20,924 | 1 | Апрель – сентябрь 2022г. | 2055,95041 | - | 1664,95983 | 390,99058 | - |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

**Перечень частных домовладений**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование улицы** | **Частное домовладение № дома** |
| 1 | 1-я Кировская | 1-29 |
| 2 | 1-й Пионерский переулок | 1-18 |
| 3 | 1-я Школьная | 1-8, 8А, 9-23 |
| 4 | 1-я Воронцова | 1-8, 8А, 9-32 |
| 5 | 1-й Садовый переулок | 1, 1а, 2-7, 7а, 8-10, 12 |
| 6 | 2-я Кировская | 1-34 |
| 7 | Александровская | 1-41 |
| 8 | 2-я Школьная | 1-32 |
| 9 | Им.3-го Интернационала | 2, 3 ,3а, 6, 9, 10, 14 |
| 10 | 3-я Кировская | 1-22 |
| 11 | 4-я Кировская | 1-20 |
| 12 | 5-я Кировская | 1-9, 9а, 10-20, 20а, 21-24 |
| 13 | 6-я Кировская | 1-7, 7а, 8, 8а, 9, 9а-11 |
| 14 | 2-й Пионерский переулок | 1-15 |
| 15 | 1-й Садовый переулок | 1, 1а, 2-7, 7а, 8-10, 12 |
| 16 | Больничный городок | 2, 5 |
| 17 | Вокзальная | 2-7, 10, 12-14, 17-23 |
| 18 | Володарского | 1-6 |
| 19 | Горького | 1-62 |
| 20 | Гризодубовой | 1-2, 2а, 3-14, 17 |
| 21 | ЖДТ. Тупик | 5а, 6-8, 12, 14, 15 |
| 22 | Железнодорожный пер. | 1-5 |
| 23 | Жижимонтова | 1-36 |
| 24 | Запрудная | 1, 10-26 |
| 25 | Зеленая | 1-10 |
| 26 | Иванова | 1, 2, 3а, 4, 6, 8-10, 12-16, 18, 20 |
| 27 | Калинина | 1-22 |
| 28 | Карла Маркса | 1-9 |
| 29 | Карпова | 5 |
| 30 | Кировская | 1, 2, 6, 8, 10, 12, 14 |
| 31 | Кооперативная | 1-23 |
| 32 | Красная | 1-21, 23, 25 |
| 33 | Красноармейская | 1-56 |
| 34 | Красногорская | 1, 3, 5-7, 9-10, 10а, 11, 13, 16, 18-20, 22-25, 28-30, 32, 33, 35-40, 43-45, 47, 49-51, 51а, 52а, 53а, 55-57 |
| 35 | Ленина | 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 3-42, 44-68 |
| 36 | Лесная | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 |
| 37 | Луначарского | 1, 1а, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6-14, 17 |
| 38 | Молодежный | 1, 3-14, 18, 20, 28 |
| 39 | Московская | 1, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 4, 4а, 5-20, 20а, 21-48 |
| 40 | Набережная | 1, 19, 20 |
| 41 | Неспорова | 1, 1а, 2-4, 6-21, 23-29, 31, 32, 34 |
| 42 | Ногина | 1-12 |
| 43 | Овражная | 1-6 |
| 44 | Октябрьская | 1, 1а, 1б, 2-49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95 |
| 45 | Осипенко | 1-7, 7а, 8-23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 |
| 46 | Первомайская | 2, 4, 5-10, 12-18, 20, 22-45, 47, 49 |
| 47 | Пионерская | 1-18 |
| 48 | Почтовая | 1-17, 23, 23а, 24-37 |
| 49 | Пригородная | 2, 6, 6а, 7, 9, 11 |
| 50 | Пушкина | 1-9, 9а, 10-24 |
| 51 | Рабочая | 1-7, 7а, 8-25, 25а, 26-52, 52а, 53, 53а, 54 |
| 52 | Расковой | 1-4, 6, 8, 10, 13 |
| 53 | Революции | 1-24 |
| 54 | Садовая | 1, 2 |
| 55 | Советская | 1-16, 16а, 17-20, 20а, 21, 25 |
| 56 | Советский переулок | 1-14, 17, 19 |
| 57 | Совхозная | 1а, 3-8, 10, 12, 14-23 |
| 58 | Строительная | 1-53, 55, 57-60, 62-64, 66, 68 |
| 59 | Торговая | 1, 9, 13, 15, 17, 19 |
| 60 | Торфпредприятие | 1, 2 |
| 61 | Храмцова | 1-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 |
| 62 | Часовина | 1-37 |
| 63 | Чкалова | 1-52, 54, 56 |
| 64 | Штыкова | 1-28, 30, 32, 34, 36 |
| 65 | Южная | 1, 2, 2а, 3-6, 6а, 7-32, 34 |
|  | **ИТОГО:** | **1480 домовладений** |

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества­,

включая объекты незавершенного строительства ­и земельных участков ­находящихся в собственности­ пользовании (­юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), которые подлежат благоустройству не позднее­ 2024 ­года за счет средств указанных лиц.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес территории** | **Вид благоустройства** |
| 1 | Ул. Победы, д. 1  (ИП Усенко) | Благоустройство территории около швейного цеха |
| 2 | Ул. Победы, д. 1  (ИП Тагиев) | Благоустройство территории около магазина овощи-фрукты |
| 3 | Ул. Победы, д. 1  (ИП Жаворонкова) | Благоустройство территории около магазина «Все для Вас» |
| 4 | Ул. Победы, д. 1  (ИП Новикова) | Благоустройство территории около магазина корма для животных |
| 5 | Ул. Победы, д. 1  (ИП Колоколова) | Благоустройство территории около магазина «Кубик» |
| 6 | Ул. Победы, д. 1  (ИП Кириллов) | Благоустройство территории около магазина "Товары для детей" |
| 7 | Ул. Мира, д. 26  (ИП Чуйкина) | Благоустройство территории около магазина «Бонжур» |
| 8 | Ул. Мира, д. 26  (ИП Веретенникова) | Благоустройство территории около магазина «Цветы» |
| 9 | Ул. Мира, д.28  (ИП Чугай) | Благоустройство территории около магазина «Копейка» |

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ

*Минимальный перечень:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Визуализация | Нормативная стоимость за единицу, руб. |
| Ремонт  дворовых  проездов |  | 1400 р/м2  (по объектам аналогам) |
| Обеспечение освещения  дворовых  территорий |  | 30 000 руб. - установка 1 опоры с подключением на ВРУ жилых домов |
| Установка  скамеек | Скамья, 2000х660х640 | 4400 руб. (с установкой) |
| Установка урн | Урна, 380х400х940 | 2300 руб. (с установкой) |

*Дополнительный перечень:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Визуализация | Стоимость, руб. |
| Оборудование детских и/или  спортивных площадок | **Детская площадка**  Карусель, 1500х1500х900  Качели (Метал.) 2200х1450х2150  Рукоход, 3000х900х2000,  Песочница «сказка» 1900х1900х320  Мишень «Ракета»  Качели-балансир, 2300х450х400  Горка "Жираф", 3000х700х1950 | 34790 руб. (с установкой)  18900 руб. (с установкой)  31050 руб. (с установкой)  8550 руб. (с установкой)  7730 руб. (с установкой)  13670 руб. (с установкой)  44160 руб. (с установкой) |
|  | **Спортивная площадка**    Тренажерная беседка из 6 тренажеров на раме, 4000х4000х3200 | 321 560 руб. (с установкой) |
| Оборудование  автомобильных парковок | Асфальтовое покрытие,  обрамление бортовым камнем | 1400 р/м2, по объектам  аналогам |
| Озеленение территорий | Устройство газона:  - с посыпкой 5см грунта  - с посыпкой 10см грунта  Посадка зеленых насаждений:  - посадка дерева (работа)  - посадка кустарника крупного (работа) | 197руб/м2  260руб/м2  - 2000р/шт.  - 1500р/шт. |
| Оборудование мест отдыха | Стол и две лавочки, СТ-1.2, 1900х1400х750 | 13750 руб. (с установкой) |
| Установка ограждений  высотой не  более 0,7 м | Ограждение газонное, ГО-2 (500\*2000) | 1320 руб. (с установкой) |