В редакции постановления

администрации города Карабаново

Александровского района Владимирской области

от №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КАРАБАНОВО АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Паспорт

муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Карабаново Александровского района Владимирской области»

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиемуниципальнойПрограммы | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Карабаново Александровского района Владимирской области" (далее - Программа) |
|  Основание дляразработкимуниципальнойПрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";Жилищный кодекс Российской Федерации;Федеральный закон от 21.07.2007г. №185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";Постановление администрации Владимирской области от 06.07.2016г. №585 "Об утверждении областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018 - 2022 годах";Распоряжение Правительства РФ от 26.09.2013г. №1743-р (ред. от 30.08.2017г.) "Об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда" |
|  |
| МуниципальныйзаказчикмуниципальнойПрограммы | Администрация муниципального образования город Карабаново Александровского района Владимирской области |
| Основная цельмуниципальнойПрограммы | \* Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;\* Ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда в МО г. Карабаново |
| Основные задачимуниципальнойПрограммы | Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных после 01.01.2012 года непригодными для постоянного проживания, аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории МО г. Карабаново |
| ИсполнителиосновныхмероприятиймуниципальнойПрограммы | Отдел ЖКХ МКУ «ДЖН» город Карабаново |
| СрокиреализациимуниципальнойПрограммы | Период с 2018 по 2025 годы (вместо 2024) |
| Индикаторыдостижения целимуниципальнойПрограммы | Частичная ликвидация к 2025 (вместо 2024) году жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 года (таблица 4) |
| Объемы иисточникифинансированиямуниципальнойПрограммы | На реализацию программы необходимо 149 901 837,68 (вместо 157 215 867,81) руб.В соответствии с п.13 распоряжения Правительства РФ от 26.09.2013г. №1743-р определение новых механизмов поддержки мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда будут определены Минстроем России.Средства областного бюджета и Фонда содействию реформирования ЖКХ:2018 год - 5 031 182,44 руб.;2019 год - 13 318 558,52 руб.;2020 год - 13 757 212,2 руб.;2021 год – 42 196 100,0 руб.;2022 год – 33 769 756,88 (вместо 37 910 800,0 руб.);2023 год – 24 907 459,62 (вместо 41 522 100,0 руб.);2024 год – 0 руб.;2025 год – 13 667 200,00 руб.Средства бюджета города Карабаново:2018 год - 747 348,37 руб.;2019 год - 255 053,21 руб.;2020 год - 1 345 384,25 руб.;2021 год – 533 028,82 руб.;2022 год – 179 697,29 (вместо 190 500,0 руб.); 2023год – 125 156,08 (вместо 408 600,0 руб.);2024 год – 0 руб.2025 год – 68 700,00 руб. |

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование проблемы | Анализ причин ее возникновения, обоснование ее целесообразности и необходимости ее решения на муниципальном уровне | Наименование соответствующей цели муниципальной программы | Наименование задачи муниципального заказчика, достижению которой способствует данная муниципальная программа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аварийный жилищный фонд в МО город Карабаново | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем.Основную часть аварийных жилых помещений занимают собственники, малую часть занимают граждане по договору социального найма, а жилые помещения являются муниципальной собственностью. Переселение граждан только за счет средств муниципалитета затянется на долгие годы, поэтому решить данную проблему необходимо программным методом | Сформировать финансовые ресурсы для обеспечения переселяемых из аварийного жилищного фонда граждан благоустроенными применительно к условиям муниципального образования город Карабаново Александровского района Владимирской области жилыми помещениями | Обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными применительно к условиям муниципального образования город Карабаново Александровского района Владимирской области жилыми помещениями, находящимися во вновь построенных жилых домах малоэтажной застройки; Стимулирование строительства жилых домов малоэтажной застройки |

Таблица 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа, и цели программы

Раздел 2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок реализациимуниципальной программы | Этапы реализациимуниципальнойпрограммы | Сроки реализации этапов муниципальнойпрограммы | Непосредственные результаты реализации этапа муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 – 2025(вместо 2024)годы | Этапы реализации программы не выделяются | 2018 – 2025 (вместо 2024) годы | Показатели по индикаторам |

Таблица 2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер инаименованиеосновногомероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок | Ожидаемыйнепосредственный результат(краткоеописание) | Последствия нереализацииосновногомероприятия | Связь споказателямигосударственной программы (Программы) |
| началареализации | окончанияреализации |
| Переселениеграждан измногоквартирных жилых домов,признанныхпосле 01.01.2012г. | Отдел ЖКХМКУ «ДЖН»г. Карабаново | 01.01.2018 | 31.12.2025 (вместо 2024) | Частичнаяликвидация к2025 (вместо 2024)г. жилищного фонда, признанногоаварийнымпосле 01.01.2012г. | Высокийуровеньаварийныхдомов | Количество граждан из аварийных домов улучшат жилищныеусловия в рамкахреализации Программы |

Таблица 3. Основные мероприятия Программы

Мероприятия по реализации муниципальной Программы ежегодно уточняются после утверждения в установленном порядке бюджета г. Карабаново на очередной финансовый год в пределах средств, предусмотренных указанным бюджетом на реализацию муниципальной Программы.

Раздел 4. Управление муниципальной программой и механизм ее реализации.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

\* приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

\* выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

\* приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства осуществляет:

\* общее руководство и управление Программой;

\* координацию и контроль за деятельностью органов местного самоуправления, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими положений Программы.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с действующим жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии с настоящей Программой, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта области, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение. При этом отказы, в том числе неоднократные, граждан от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в границах другого населенного пункта области, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

Раздел 5. Индикаторы целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевые индикаторы и показатели | Единицаизмерения | Базовые значения | Значения показателей при реализации программно-целевого метода | количество расселенных  | количество нуждающихся в переселение |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Количество аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012, подлежащих расселению | Ед. | 4 |  |
| 2 | Количество расселяемых помещений | ул. Чулкова д.6 | Ед. | 6 | 8 | 20 | 26(ВМЕСТО)7 | 9(ВМЕСТО 37) | 10(вместо 16) | 0 | 0 | 101 | 267 |
| ул. Мира д.14 | 0 | 12 | 7 | 3 (вместо 0 | 0 | 0 | 0 (вместо 21) | 21 |
| пл. Первомайская д.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (вместо 12) | 12 |
| ул. Чулкова д.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (вместо 234) | 234 |
|  3 | Количество переселяемых жителей | ул. Чулкова д.6 | Чел. | 12 | 13 | 37 | 42(ВМЕСТО)12 | 14 (ВМЕСТО 59) | 32 (вместо 39) | 0 | 0 | 154 | 422 |
| ул. Мира д.14 | 0 | 15 | 12 | 9(вместо 0) | 0 | 0 | 0 (вместо 34) | 34 |
| пл. Первомайская д.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (вместо 15) | 15 |
| ул. Чулкова д.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (вместо 341) | 341 |

Таблица 4. Индикаторы целей муниципальной программы

Раздел 6. Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Годы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего средств, из них:  | 5 031 182,44 | 13 318 558,52 | 13 757 212,2 | 42 729 128,82 | 33 949 454,17 | 25 032 615,7,0 (ВМЕСТО 41 930 700,0) | 0 | 13 735 900,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 9 853 875,09 | 8 073 660,31 | 39 837 300,00 | 33 260 665,06(ВМЕСТО 37 339 300,0) | 24 531 991,38 (ВМЕСТО 40 896 100,0) | 0 | 13 461 000,0 |
| Областной бюджет | 5 031 182,44 | 3 464 683,43 | 5 683 551,89 | 2 358 800,00 | 509 091,82 (ВМЕСТО 571 500,00) | 375 468,24 (ВМЕСТО626 000,00) | 0 | 206 200,0 |
| Местный бюджет | 747 348,37 | 255 053,21 | 1 345 384,25 | 533 028,82 | 179 697,29 (ВМЕСТО 190 500,0) | 125 156,08 (ВМЕСТО 408 600,0) | 0 | 68 700,0 |

Таблица 5. Источники финансирования программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования тыс.руб. |
| 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| Мероприятия по сносу МКД, признанных аварийными и подлежащих сносу | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по мероприятиям по** **сносу МКД, признанных аварийными и подлежащих сносу** | 0 |
| Оценка рыночной стоимости возмещения за жилое помещение, находящегося в МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по мероприятиям по оценке рыночной стоимости возмещения за жилое помещение, находящегося в МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу** | 10,0 |
| Мероприятия по техническому обследованию конструктивных элементов МКД на предмет износа | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 7,3 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 7,3 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по мероприятиям по техническому обследованию конструктивных элементов МКД на предмет износа** | 7,3  |

Таблица 6. Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы

Финансовыми источниками Программы являются:

\* средства Федерального бюджета;

\* средства областного бюджета;

\* средства бюджета г. Карабаново

Конкретные объемы финансирования за счет средств бюджета города Карабаново устанавливаются при их формировании бюджета на соответствующий год.

Список многоквартирных жилых домов признанных непригодными для постоянного проживания, аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) на территории МО г. Карабаново после 01.01.2012 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес | Жилая площадь МКД, кв. м. | Реквизиты постановления |
| 1 | ул. Чулкова, д. 6 | 3 573,70 (Вместо 3473,50) | № 196 от 30.06.2016г. |
| 2 | ул. Мира, д. 14 |  759,60 | № 493 от 28.12.2017г. |
| 3 | пл. Первомайская, д. 4 | 834,10 | № 492 от 08.12.2020г. |
| 4 | Ул. Чулкова, д. 7 | 3 756,90 (вместо 3788,70) | № 121 от 18.03.2021г. |

Таблица 7. Перечень аварийных домов.